АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕПЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.04.2017 № 08-Р

с. Репьево

Об организации работ по санитарной уборке и благоустройству территорий населенных пунктов Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в весенний период 2019 года

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустройства территорий населенных пунктов  Репьевского сельсовета Тогучинского района после зимнего периода и весеннего паводка и на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по весенней уборке и благоустройству населенных пунктов Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области (приложение).

2. Рекомендовать организациям независимо от организационно-  правовых форм  и форм собственности  выполнить работы по весенней уборке закрепленных за ними территорий до 08 мая 2019 года.

3. Запретить сжигание листвы и собранного мусора на придомовых территориях и улицах населенных пунктов Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Репьевский Вестник»

5. Разместить распоряжение на официальном сайте администрации.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Репьевского сельсовета

Тогучинского района Новосибирской области                                А.В. Строков

Линчевская

26-110

Приложение

к распоряжению  администрации

Репьевского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области                              	                                                                  от 22.04.2019  № 08-Р

План мероприятий по весенней уборке и благоустройству населенных пунктов Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в весенний период 2019 года

| №№ пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести совещание с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу организации весенней санитарной уборки территории. | 29.04.2019 | Строков А.В. |
| 2. | Субботник возле жилых домов п. Боровушка, с. Льниха, с. Новомотково, п. Пустынка, о.п. Паровозный, с. Репьево, д. Шмаково, ст. Восточная Провести уборку территорий, закрепленных за землепользователями. Произвести ремонт заборов и покраску строений. Произвести снос покосившихся сараев и заборов, подлежащих сносу | 02.05.2019 | Владельцы домов. |
| 3. | Уборка и вывоз мусора с территорий, прилегающих к коммерческим точкам, магазинам | 02.05.2019 | Владельцы коммерческих точек, магазинов, руководители предприятий и организаций |
| 4. | Субботник по уборке прилегающей территории возле здания администрации | 06.05.2019 | Строков А.В. |