«Репьевский

 ВЕСТНИК»

**Периодическое печатное издание**

**Репьевского сельсовета**

**Тогучинского района Новосибирской области**

№ 37, 27.12.2023 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**В 2023 году выявлено нарушение срока строительства школы в с. Репьево**

28.09.2023 прокуратурой района с участием специалистов Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области проверен с выездом на объект проверен ход строительства здания школы.

В ходе проверки установлено, что ООО «ЛикСтрой» работы по строительству объекта фактически ведутся с отставанием от графика производства работ - не завершены работы по устройству кровли, крылец, систем отопления и вентиляции, установке окон, не произведены монтаж лифта, ИТП.

На момент осмотра выявлено, что с нарушением проекта выполняются демонтажные работы кирпичной кладки несущих стен в местах примыкания плит перекрытия, в результате чего образовались трещины в стенах и перегородках второго этажа, нарушена целостность наружных несущих стен.

По фактам выявленных нарушений градостроительного законодательства, законодательства о закупках 02.10.2023 заместителем прокурора района внесены представления подрядной организации и заказчику – ГКУ НСО «Управление капитального строительства».

04.10.2023 в отношении директора ООО «ЛикСтрой» Фазлыевой Н.Е. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 9.4 КоАП РФ (на рассмотрении).

**Нарушения в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги**

Прокуратурой района выявлено, что по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2021 год у ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» остался неисполненным 1 контракт по ремонту дороги - «Инская – Барышево» - 39 км а/д К-19р.

31.05.2023 в Октябрьский суд г. Новосибирска направлено исковое заявление с требованием признать незаконным бездействие Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» по выполнению работ по реконструкции автомобильной дороги «Инская – Барышево» - 39 км а/д К-19р на участке км 26+000 - км 30+739 в Тогучинском районе.Обязать Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» завершить ремонтные работы на участке автомобильной дороги «Инская – Барышево» - 39 км а/д К-19р на участке км 26+000 - км 30+739 в Тогучинском районе (находится на рассмотрении).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«Репьевский ВЕСТНИК» Периодическое печатное издание № 37 27.12.2023 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес**:633415 Новосибирская областьТогучинский район с. Репьевоул. Магистральная, 10телефон: 8-(383)-40-29-979телефон/факс: 8-(383)-40-29-992 | **Учредители**:РепьевскийсельсоветТогучинского района Новосибирской области | **Принят**: постановлением администрации Репьевского сельсовета № 161 от 11.06.2010 года**Редакционный совет:** Линчевская О.С., Антонова Ж.В., Строкова О.В.**Тираж**: 5 экземпляров**Распространяется бесплатно.** |

 |